报价以及承诺函

致江西汇康格力电器销售有限公司：

非常荣幸参与贵司金融中心10栋21楼中央空调安装工程项目招标，经我司仔细审图，最终确认以          元价格（不含税）承接该项目，我司可提供的税点为     ，含税总价为     元。该报价包含以下内容：

- 室内外机设备搬运及吊车、叉车费；

- 室内外机吊装费用以及一切安装所需辅材费用；

- 售后服务费用；

- 配合费以及水电费；

- 室外机铜管桥架及槽钢基础费用。

- 另我司承诺，若我司承接该项目，非甲方因素，我司在隐蔽阶段结束前，每天现场至少 6 人并承诺在2023年4月7日前完成全部隐蔽工程，整体工程在2023年5月1日前完成（室外机需按期到场）

- 承诺公司公章：

- 承诺时间：

- 后附报价详细清单